덕우무역 네이버 쇼핑몰

자동화 설계안

1차·2차 현황 답변서 기반 | 2026년 4월

BRIGHTEN PTE. LTD.

Prepared by: LEE HANSANG

CONFIDENTIAL

# 1. 요약 (Executive Summary)

본 문서는 안형선 이사 1차 현황파악 질문지 및 2차 추가 답변서를 기반으로 덕우무역 네이버 스마트스토어 운영의 자동화 설계안을 정리한 것입니다.

덕우무역은 유플랫(월 79.8만원) + 솟마인 + 자체 프로그램 다수를 조합하여 도매처 51곳에서 총 1,974,733개 SKU(옵션 묶음 기준 약 285,000개)를 관리하고 있습니다. 일 평균 주문 100건, CS 10건 발생하며, 핵심 병목인 상품 가공(카테고리, 상품명, 키워드, 이미지, 속성값)에서 수작업 비중이 높고, 판매 데이터 분석이 매출 확인 수준에 머물러 있습니다.

안형선 이사가 직접 식별한 자동화 희망 영역: 상품가공(키워드), 상품 등록/삭제(순환), 상품 데이터 통계분석. 이를 3단계(Phase)로 나누어 설계합니다.

| Phase | 범위 | 예상 기간 | 핵심 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 상품 가공 자동화 | 4–6주 | 인건비 70%+ 절감 |
| Phase 2 | 판매 데이터 분석 + 순환 | 3–4주 | 순환 의사결정 자동화 |
| Phase 3 | CS 자동화 + 해외 준비 | 4–8주 | CS 응답시간 50% 단축 |

# 2. 현황 진단

## 2.1 인프라 현황

| 시스템 | 역할 | API | 비용 | 데이터 추출 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유플랫 | 도매처 크롤링 → 상품 가공 → 마켓 등록 + 주문/발주(UOS) | ❌ 없음 | 월 79.8만 | 엑셀 가능 |
| 솟마인 | CS 관리, 반품/교환, 매출 통계, 정산 확인, ERP/회계 | ❌ 없음 | — | 엑셀 가능 |
| 네이버 커머스 API | 카테고리 매칭, 키워드 검색량, 당일발송 주문조회 | ✅ 보유 (복수 키) | — | API 직접 |
| 자체 프로그램 | 카테고리 매핑, 상품명(GPT/Gemini), 키워드 조합, 캡처툴, 문자발송 | — | — | — |

## 2.2 핵심 수치

상품 규모

- 총 SKU: 1,974,733개 (옵션 묶음 기준 약 285,000개)

- 도매처: 51곳 연결 (오너스트, 도매매, 도매꿔 등)

- 일일 등록 능력: 약 20,000개 (컴퓨터/인터넷 사양 의존)

- 등록 속도: 건당 4–5초 (유플랫 자동)

운영 수치

- 일 평균 주문: 100건/일

- 일 평균 CS: 10건/일 (주요: 상품문의, 재고문의, 발송일정)

- 정산: 일반(배송완료 8일 후 구매확정 다음일) + 빠른정산(집화처리 익일)

- 가격 변동: 매일 발생, 유플랫 크롤링으로 자동 반영

인력

- CS 담당: 김수인(직원), 김자헌(대표)

- 상품 가공: 아르바이트 활용 (이미지 건당 50원, 속성값 건당 80–100원)

- 가공 소요시간: 건당 약 3–5분 (카테고리+상품명+키워드+속성)

- 카테고리 매핑 정확도: 약 90% (네이버 API 기반 자체 프로그램)

## 2.3 병목 식별 (안형선 이사 자체 식별 + 분석)

안형선 이사가 1차 질문지에서 직접 꼽은 자동화 희망 영역과 2차 답변서 분석 결과를 결합하여 식별했습니다.

| No. | 병목 | 현재 방식 | 문제점 | 영향도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 속성값 입력 | 유플랫에서 수동, 아르바이트 | 건당 80–100원 × 28.5만 = 최대 2,850만원 | HIGH — 최대 비용 |
| 2 | 이미지 가공 | 자체 캡처툴 + 아르바이트 | 건당 50원 × 28.5만 = 1,425만원 | HIGH — 반복 단순 |
| 3 | 키워드 선정 ★ | API+자체 프로그램, 1–40개 수동 입력 | 건건이 세팅. 안형선 이사 자동화 1순위 지목 | HIGH — 시간+품질 |
| 4 | 상품명 가공 | GPT/Gemini API 자체 프로그램 | 이미 LLM 사용 중, 배치화/프롬프트 최적화 여지 | MED — 품질 개선 |
| 5 | 데이터 분석 ★ | 매출만 확인 (솟마인+구글시트) | 클릭률/전환율/키워드 미분석. AI 통계 계획만 있음 | HIGH — 의사결정 부재 |
| 6 | 상품 순환 ★ | 등급 변화 필요 시 수동, 일 2만개 등록 가능 | 순환 기준 정성적. 안형선 이사 자동화 지목 | HIGH — 매출 직결 |
| 7 | CS 응대 | 템플릿+수동(솟마인/문자), AI 미적용 | 10건/일, 2명 처리. 자동응답 미사용 | LOW — 기존 흐름 있음 |

★ = 안형선 이사가 1차 질문지에서 직접 식별한 자동화 희망 영역

# 3. Phase 1 — 상품 가공 자동화 (4–6주)

가장 비용이 크고 반복적인 상품 가공 프로세스를 자동화합니다. 유플랫/솟마인이 API를 제공하지 않으므로, 엑셀 추출 → 자동 가공 → 네이버 커머스 API 직접 등록 파이프라인을 구축합니다.

## 3.1 속성값 자동 추출

현재 가장 큰 비용(건당 80–100원 × 28.5만건)을 차지하는 영역입니다.

- 방안: 도매처 원본 상품 설명에서 LLM(GPT-4o-mini / Gemini Flash)으로 색상, 사이즈, 재질, 소재 등 네이버 필수 속성을 자동 추출

- 프로세스: 유플랫 엑셀 추출 → Python 스크립트로 LLM 호출 → 속성값 JSON 생성 → 네이버 커머스 API로 등록

- 정확도 목표: 95%+ (현재 수동 입력 대비). 10% 샘플 검수 후 전량 적용

- 예상 절감: 아르바이트 인건비 월 수백만원 → API 비용 월 수만원 수준

## 3.2 이미지 자동 가공

리사이즈, 워터마크 적용을 자동화합니다. 상세페이지는 도매처 원본 그대로 사용 중이므로 대상 외.

- 방안: Python Pillow/OpenCV — 리사이즈 규격 통일 + 워터마크 오버레이 일괄 처리

- 프로세스: 도매처 이미지 URL 목록 → 다운로드 → 자동 가공 → 네이버 이미지 호스팅 업로드

- 예상 절감: 건당 50원 × 28.5만건 인건비 전액 절감. 서버 비용만 발생.

## 3.3 키워드 선정 고도화

안형선 이사가 1차 질문지에서 자동화 1순위로 지목한 영역입니다. 현재 네이버광고 키워드도구 API + 자체 조합프로그램을 사용하나 수동 입력이 병목입니다.

- 방안: 네이버 검색광고 API 연동 자동화 — 카테고리별 상위 키워드 자동 조합 + 검색량/경쟁도 기반 순위화

- 자동 반영: 품절/변동 발생 시 유플랫이 자동 키워드 변경하는 기능과 연계

- 추가: 판매 데이터 피드백 루프 (Phase 2 연동) — 실적 좋은 키워드 자동 강화, 부진 키워드 교체

- 적용: 유플랫 키워드 설정 1–40개 슬롯에 자동 매핑

## 3.4 상품명 가공 최적화

이미 GPT/Gemini API를 사용 중이므로, 프롬프트 최적화와 배치 처리 효율화에 집중합니다.

- 방안: 네이버 검색 로직에 최적화된 상품명 생성 프롬프트 표준화 (브랜드+핵심키워드+속성+용도 구조)

- 배치화: 현재 건별 호출 → 배치 API (GPT Batch / Gemini batch) 전환으로 비용 50% 절감

# 4. Phase 2 — 판매 데이터 분석 + 순환 자동화 (3–4주)

안형선 이사가 1차 질문지에서 “상품데이터통계분석”과 “상품등록/삭제(순환)”을 자동화 희망 영역으로 직접 꼽았고, 2차 답변서에서는 “AI를 활용하여 스마트스토어 API로 통계 분석 프로그램 제작 계획 중”이라고 언급했습니다. 이 계획을 구체화합니다.

## 4.1 네이버 커머스 API 통계 수집

- 수집 항목: 상품별 노출수, 클릭수, 클릭률(CTR), 전환율, 매출, 검색 키워드

- 주기: 일 1회 자동 수집 → DB(Supabase or Google Sheets) 적재

- 대시보드: Google Sheets 또는 간단한 웹 대시보드로 일별/주별 트렌드 시각화 (현재 솟마인→구글시트 흐름과 통합)

## 4.2 상품 순환 의사결정 엔진

현재 순환 기준이 “스마트스토어 및 타 오픈마켓의 등급 변화가 필요할 때”로 정성적입니다. 데이터 기반으로 전환합니다.

- 내리기 기준: N일간 노출 대비 클릭 0건, 마진률 기준 미달, 도매처 품절

- 올리기 기준: 검색량 상승 카테고리 신상품, 경쟁사 대비 가격 우위 상품

- 자동화: 매일 스코어링 → 순환 후보 리스트 자동 생성 → 안형선 이사 확인 후 실행

- 처리 능력: 현재 일 2만개 등록 가능하므로 대규모 순환 처리 가능

## 4.3 키워드 성과 피드백 루프

- 연동: Phase 1 키워드 선정 모듈과 연결 — 실적 데이터가 키워드 순위에 자동 반영

- A/B: 동일 상품 키워드 변형 테스트 → 전환율 높은 조합 자동 채택

# 5. Phase 3 — CS 자동화 + 해외 확장 준비 (4–8주)

## 5.1 CS 자동 응답

현재 CS 10건/일, 김수인(직원)+김자헌(대표) 2명이 처리. 샷마인 긴급문의/게시판 + 전화 + 문자 채널. CS 템플릿 보유 중이나 AI 미적용. 자동응답 미사용.

- 방안: TOP 3 문의유형(상품문의, 재고문의, 발송일정) → LLM 기반 자동 분류 + 템플릿 자동 매칭

- 채널: 솟마인 CS 내역 엑셀 추출 → 패턴 학습 → 신규 문의에 답변 초안 자동 생성

- 안전장치: 자동 발송 아님. 초안 생성 → 담당자 확인 → 발송 (현행 프로세스 유지)

- 효과: CS 응답 시간 50% 단축, 김수인/김자헌 업무 부담 경감

## 5.2 반품 프로세스 표준화

- 현황: 도매처별 반품 절차 상이 (사이트접수, 전화, 문자, 게시판). 처리 1–2주 소요.

- 방안: 도매처별 반품 절차 DB 구축 → 반품 발생 시 해당 도매처 절차 자동 안내 + 접수 폼 자동 생성

## 5.3 해외 판매 준비 (쇼피파이)

유플랫/솟마인 모두 해외 채널 미지원 확인. 아마존은 위탁판매 불가로 재검토 중. 쇼피파이 중심으로 준비합니다.

- 상품 번역: Phase 1 상품명 가공 파이프라인에 영문 변환 모듈 추가 (GPT-4o)

- 이미지: Phase 1 이미지 파이프라인 재활용 (워터마크 영문 버전)

- 전제조건: 국내 자동화 안정화 후 진행. 영문 데이터 현재 미보유 (구매대행 프로그램으로 대체 가능하다고 판단 중).

# 6. 기술 아키텍처

## 6.1 제약 조건

- 유플랫 API 없음: 엑셀 추출이 유일한 데이터 인터페이스. 엑셀 파이프라인 필수.

- 솟마인 API 없음: 동일. 엑셀 추출 기반.

- 네이버 커머스 API 복수 키 보유: 카테고리, 키워드, 주문, 상품등록, 통계 조회 가능. 핵심 자동화 채널.

- 쇼피파이 미지원: 유플랫/솟마인 모두 해외 채널 미지원. 별도 파이프라인 필요.

## 6.2 파이프라인 구조

[Phase 1] 유플랫 엑셀 → Python ETL → LLM 가공(속성/상품명/키워드) → 이미지 자동 가공 → 네이버 커머스 API 등록

[Phase 2] 네이버 커머스 API 통계 → 일별 수집 → DB → 분석 엔진 → 순환 후보 리스트 → 키워드 피드백

[Phase 3] 솟마인 엑셀 → CS 패턴 분석 → 답변 초안 생성 | 쇼피파이 API → 영문 상품 등록

## 6.3 기술 스택 제안

| 영역 | 기술 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| ETL/스크립트 | Python + pandas + openpyxl | 엑셀 처리 최적, 안형선 이사 자체 프로그램과 호환 |
| LLM | GPT-4o-mini / Gemini Flash | 기존 사용 중, 비용 효율적, 배치 API 지원 |
| 이미지 가공 | Python Pillow + rembg | 리사이즈/워터마크 자동화, 배경 제거 선택 |
| 데이터 저장 | Google Sheets / Supabase | 기존 구글시트 사용 중, 확장 시 Supabase |
| 스케줄링 | cron / LaunchAgent | 기존 OpenClaw 인프라 활용 가능 |
| 대시보드 | Google Sheets + Apps Script | 안형선 이사 이미 솟마인→구글시트 사용 중 |

# 7. 비용 절감 추정

28.5만 개 상품(옵션 묶음) 기준, 월 1회 전량 순환 가정 시 최대 추정치입니다. 실제 순환 비율에 따라 변동됩니다.

| 항목 | 현재 비용 (월) | 자동화 후 (월) | 절감액 | 절감률 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 속성값 입력 | 2,280–2,850만원 | API 비용 ~30만원 | ~2,500만원 | 95%+ |
| 이미지 가공 | 1,425만원 | 서버 비용 ~5만원 | ~1,420만원 | 99% |
| 상품명 가공 | GPT/Gemini 건별 | 배치 API 전환 | API 50% | 50% |
| 키워드 선정 | 수동 입력 시간 | 자동 조합+매핑 | 시간 80% | 80% |
| 합계 (Phase 1) | ~4,000만원+/월 | ~35만원/월 | ~3,965만원 | ~99% |

* 상기 수치는 28.5만 전량 월 1회 순환 기준 최대 추정치. 실제 월 순환량에 비례하여 조정.

* Phase 2(데이터 분석)는 직접 비용 절감보다 매출 증대 효과. Phase 3(CS)는 응답 시간 단축 효과.

# 8. 실행 로드맵

| 주차 | Phase | 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1–W2 | 1 | 유플랫 엑셀 샘플 수령 + 데이터 구조 분석 + 속성 추출 프롬프트 개발 | 속성 추출 파이프라인 v1 |
| W3–W4 | 1 | 이미지 자동 가공 + 키워드 자동 조합 + 상품명 배치화 | 가공 파이프라인 통합 v1 |
| W5–W6 | 1 | 네이버 커머스 API 등록 연동 + 10건 파일럿 + 1,000건 검증 | Phase 1 운영 시작 |
| W7–W8 | 2 | 통계 API 일별 수집 + DB 적재 + 대시보드 (구글시트 통합) | 판매 대시보드 v1 |
| W9–W10 | 2 | 순환 스코어링 엔진 + 키워드 피드백 루프 | Phase 2 운영 시작 |
| W11–W14 | 3 | CS 자동 분류 + 반품 DB + 쇼피파이 영문 파이프라인 | Phase 3 운영 시작 |

# 9. 선행 조건 (안형선 이사 요청 사항)

자동화 착수 전 아래 항목이 필요합니다. 2차 답변서에서 샘플 데이터 제공 가능 확인 완료.

- 유플랫 엑셀 샘플 데이터 10건 — 원본(크롤링 직후) + 가공 후 비교용

- 네이버 커머스 API 키 공유 — 카테고리 매칭, 키워드, 상품등록, 통계 조회용. 키 복수 보유 확인.

- 이미지 가공 규격 — 리사이즈 목표 해상도, 워터마크 이미지/텍스트, 위치 지정.

- 상품명 생성 규칙 현행본 — 현재 GPT/Gemini 프롬프트 또는 규칙 문서.

- 자체 프로그램 소스 공유 여부 확인 — 카테고리 매핑, 키워드 조합, 캡처툴 등 기존 로직 파악용.

- CS 템플릿 목록 — 현재 사용 중인 CS 답변 템플릿 전체 목록 (Phase 3 준비).